|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ  FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН  МОРАК АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  ХАКИМИӘТЕ | Гафурийский | АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |  |  | |

KАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «09» март 2017й. | № 18 | «09» марта 2017г. |

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций    в   период   весеннего  половодья 2017

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях заблаговременной подготовки к весеннему половодью и предупреждению возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, функционирования объектов экономики и инфраструктуры, а также исключения значительного материального ущерба и гибели людей от воздействия паводка,  администрация сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

Постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Состав противопаводковой комиссии сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  на период весеннего половодья 2017 года согласно приложению № 1;

1.2. Комплексный план мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года на территории сельского  поселения  Мраковский сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  согласно приложению № 2;

2. Рекомендовать руководителям  организаций, учреждений, предприятий и служб  принимающим участие или обеспечивающим безопасное проведение мероприятий на период весеннего половодья 2017 года:

2.1. Отработать Планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего половодья, уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья;

2.2. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий;

2.3. Организовать с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) представить в противопаводковую комиссию ;

2.4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению населения всем необходимым, в том числе:

* основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой;
* лекарственными препаратами и медицинской помощью;
* средствами пожарной безопасности;
* средствами оповещения и связи;
* охрана и поддержание общественного порядка;

2.5. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных;

2.6. Принять меры по недопущению разрушения и размывания мест захоронения животных в результате воздействия паводковых вод;

2.7. Вести постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, а также за состоянием прудов с ведением соответствующих журналов. Доклады  об уровнях подъема воды представлять установленным порядком в единую дежурно-дипетчерскую службу (далее – ЕДДС), тел. 112;

2.8. Провести в образовательных организация классные часы с участием родителей и законных представителей учащихся по обеспечению безопасности детей в период половодья.

3. Организовать взаимодействие  по вопросу обмена информацией о возможных  уровнях подъема воды в р. Белая, р.Зиган,  и  прудов информацию  представлять единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

4. Уточнить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению и оказаться отрезанными от основной территории, разработать и провести комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в них;

4.1. Обеспечить постоянный сбор информации об обстановке в период весеннего половодья, по окончании половодья обобщить материал и подготовить данные для итогового доклада;

4.2. Организовать контроль по организации телефонной  связи с населенными пунктами, которые могут быть отрезаны от основной территории в результате весеннего половодья;

5. Организовать до 21 марта 2017 года работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья.

       6. Организовать контроль за состоянием водоохранных зон и прибрежно — защитных полос поверхностных водоемов с выявлением возможных источников загрязнения. Принять необходимые меры к  недопущению их сброса в реки ;

6.1. Уточнить места расположения кладбищ, скотомогильников, попадающих под воздействие весеннего половодья, принять меры по предупреждению их размывов.

7. Разработать до 21 марта 2017 года в противопаводковую комиссию сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский  район  Республики  Башкортостан  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны от основной территории;

8. Обеспечить защиту автомобильных мостов от паводка. До 07 марта 2017 года развернуть посты наблюдения на особо опасных участках автодорог сельского  поселения  Мраковский  сельсовет  муниципального  района  Гафурийский район  Республики  Башкортостан ;

8.1. Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод;

8.2. Рекомендовать районные электрические сети,  узел  связи в период весеннего половодья с 21 марта по 25 мая 2017 года воздержаться от отключения энергопотребителей и пользователей связи, за неуплату долгов.

9. Определить опасные места на р. Белая и Зиган, в местах  выхода людей на лед  установить   предупреждающие знаки.

10. Организовать заблаговременную госпитализацию больных и рожениц, нуждающихся в стационарном лечении из населенных пунктов подвергающихся затоплению;

11. Провести натурно техническое обследование берегов рек Белая и Зиган в близи населенных пунктов д. Карлы, д.Дмитриевка, д.Красный Октябрь.

11.1. Устранить на пути следования рек Белая и Зиган подмытые деревья, угрожающие прохождению весеннего паводка 2017 года .

12.Назначить  ответственными  за  гидросооружениями  старост  населенных  пунктов-  с.Мраково, д.Новотроевка, д.Карлы, д.Красный Октябрь, д.Дмитриевка.

13. Постановление № 9 от 21.02.2017г. считать не действительным.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

16.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава сельского поселения С.С. Ярмухаметов

Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

от 09 марта 2017 г. № 18

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

|  |  |
| --- | --- |
| Ярмухаметов С.С. | глава сельского поселения, председатель комиссии |
| Садаев П.К. | председатель постоянной комиссии Совета сельского поселения по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройства и экологии, зам председателя комиссии |
| Романов С.Л. | председатель постоянной комиссии Совета сельского поселения по бюджету, налогам и вопросам собственности, секретарь комиссии |
| Гизатуллин Р.Г.  Исмаков Р.Х. | староста д.Дмитриевка  староста д.Новотроевка |
| Файзуллин Ф.Р.  Тимофеев В.И. | староста д.Карлы  староста с.Мраково |
| Карпунин Н.А.  Садыкова Н.Р.  Осипов Ю.А. | староста д.Красный Октябрь  депутат Партизанского избирательного округа №4  депутат Ташлинского избирательного округа №3 |
| Петрова В.Е. | фельдшер ФАП с.Мраково (по согласованию) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | Приложение №2  к постановлению Администрации сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  от 09 марта 2017 г. № 18 |

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении | | до 16.03. 2017 года. | глава сельского поселения | |
| 2. | Разработать планы мероприятий по пропуску весеннего паводка. | | до 16.03. 2017 года. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 3. | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены). Разработать планы предупредительных мероприятий по каждому объекту. | | до 16.03. 2017 года. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 4. | Провести инструктажи со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 5. | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады (формирования). Привести в рабочее состояние все имеющиеся в наличие плав.средства. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 6. | Проверить состояние мостов, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения | |
| 7 | Очистить территории предприятий, организаций от загрязненного снега отходов металлолома, обеспечить безопасное хранение продукции и химических реактивов в целях исключения подтопления | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 8. | Организовать очистку дорог, обочин, кюветов, водопропусков от снега, льда, мусора. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 9. | Создать необходимые запасы бутового камня, щебня, песка. | | до 01.04.  2017 г. | руководители организаций | |
| 10. | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 11. | Провести рекогносцировку мест возможного образования заторов на водоемах. Организовать и провести мероприятия по предотвращению образования заторов. | | до 01.04.  2017 г. | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 12. | Организовать проверку источников питьевого водоснабжения. Провести комплекс мероприятий по их защите и дезинфекции. | | на период паводка | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 13. | Принять все необходимые меры по защите от размыва паводковыми водами мест захоронений (скотомогильников), по недопущению смыва в водоемы минеральных и органических удобрений, промышленных и бытовых отходов, нефтепродуктов. | | на период паводка | глава сельского поселения, руководители организаций | |
| 14. | | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях специальные уроки по правилам поведения и действиям в период паводка. | до 01.04.  2017 г. | | директор МКОУ СОШ с.Мраково |
| 15 | | Организовать взаимодействие по выполнению противопаводковых мероприятий с вышестоящими органами управления, частями и подразделениями МЧС РБ. | на период паводка | | председатель противопаводковой комиссии |
| 16. | | Назначить в каждом населенном пункте, подвергающимся весеннему паводку, ответственных лиц. | на период паводка | | глава сельского поселения |

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ПО ДЕРЕВНЯМ

д.ДМИТРИЕВКА, количество дворов – 34, количество лодок – 7

Романов Сергей Леонидович – депутат Совета СП

Гизатуллин Ринат Гильмитдинович- староста

Авдеев Демьян Евгеньевич

Гизатуллин Ильшат Ринатович

д.КАРЛЫ, количество дворов – 61, количество лодок – 6, из них одна моторная

Юзлибаев Заки Шарифуллович – депутат Совета СП

Каримов Ахмет Гатауллович

Файзуллин Фанис Рахимович- староста

Рахматуллин Дамир Венерович

д.КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, количество дворов – 25, количество лодок – 4

Карпунин Николай Алексеевич - староста

Сигаев Александр Анатольевич

глава сельского поселения

Мраковский сельсовет

муниципального района

Гафурийский район РБ С.С.Ярмухаметов

09.03.2017г.

СПИСОК

Граждан имеющих плавсредства по сельскому поселению Мраковский сельсовет Муниципального района Гафурийский район РБ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия.имя.отчество | Наименование и кол-во плав средств. | Место жительства |
| 1. | Юзлибаев Заки Шарифуллович | 8 местн.моторн. лодка | Д.Карлы |
| 2. | Тимофеев Егор Семенович | 4-х местн. деревянная лодка | Д.Карлы |
| 3. | Тагиров Айрат Харисович | 4-х местн.деревян.лодка | Д.Карлы |
| 4. | Рахматуллин Дамир Венерович | 2-х местн.резиновая лодка | Д.Карлы |
| 5. | Сигаев Александр Анатольевич | 2-х местн.резиновая лодка | Д. Красный Октябрь |
| 6. | Карпунин Николай Алексеевич | 4-х местн.деревян, лодка  2-х местн. резиновая лодка  Аллюминевая лодка | Д. Красный Октябрь |
| 7. | Романов Сергей Леонидович | 4-х местн.дерсвян.лодка | Д.Дмитриевка |
| 8. | Романов Петр Тимофеевич | 4-х местн.деревян. лодка | Д.Дмитриевка |
| 9. | Авдеев Демьян Евгеньевич | 2-х местн.резиновая лодка | Д.Дмитриевка |
| 10. | Гизатуллин Ринат Гильмитдинович | 4-х местн.деревян. лодка | Д.Дмитриевка |
| 11. | Алексеев Андрей Георгиевич | 2-х местн.резиновая лодка | Д.Карлы |
| 12. | Файзуллин Фанис Рахимович | 2-х местн.резиновая лодка | Д.Карлы |
| 13. | Николаев Виктор Григорьевич | 4-х местн.деревян. лодка. | Д.Дмитриевка |
| 14. | Николаев Михаил Сергеевич | 2-х местн.резиновая лодка | Д.Дмитриевка |
| 15. | Андреев Геннадий Петрович | 4-х местн.деревян. лодка | Д.Дмитриевка |
| 16. | Садаев Федор Николаевич | 4-х местн. аллюминевая лодка | С.Мраково |
| 17. | Садаев Михаил Алексеевич | 4-х местн.деревян. лодка | С.Мраково |