|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ  FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫH  МОРАК АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ | Гафурийский | СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | ТАН РЕСПУБЛИКА№Ы  FАФУРИ РАЙОНЫ | Гафурийский | СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы  FАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*  МОРАК АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ | Гафурийский | СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МРАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | |  |  | | |  |  | |

**КАРАР** **РЕШЕНИЕ**

Об утверждении Программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Мраковский сельсовет

муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

на 2017-2026 годы

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года Совет сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан решил:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы.
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах и разместить на официальном сайте сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Мраковский сельсовет

муниципального района

Гафурийский район

Республики Башкортостан С.С.Ярмухаметов

с.Мраково

07 июля 2017 г.

№ 40-129з

Приложение

к решению Совета сельского поселения

Мраковский сельсовет

МР Гафурийский район РБ

№ 40-129з от 07.07.2017 года

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Мраковский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан |
| Цели Программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017-2020 годы и на перспективу до 2026 года. Мероприятия рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1. Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Мраковский сельсовет МР Гафурийский район РБ. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

2.Общие сведения

Сельское поселение Мраковский сельсовет входит в состав муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан. Административным центром сельского поселения является с.Мраково.

Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 829 чел. В состав поселения входят 5 населенных пунктов: с.Мраково, д.Дмитриевка, д.Карлы, д.Красный Октябрь, д.Новотроевка.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Мраковский сельсовет:

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория земель** | **Общая площадь, га** |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 5600,8 |
| В том числе: |  |
| Земли сельхозназначения | 5247,2 |
| Населенных пунктов | 353,6 |
| Лесной фонд |  |
| Рекреационная зона |  |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 5600,8 |

Расстояние до районного центра с.Красноусольский 36 км.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Мраковский сельсовет с расстоянием до д.Дмитриевка -3км, д.Карлы -4 км, д.Красный Октябрь -4 км, д.Новотроевка -3 км.

Общая протяженность дорог местного значения –12,313 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Мраковский сельсовет характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 833 | 832 | 837 | 829 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Мраковский сельсовет.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы:

Срок действия программы 2017 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется сельским поселением Красноусольский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а так же внебюджетные источники.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Мраковский сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Мраковский сельсовет

муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

на 2017-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс.руб. | | | | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| 1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Речная д.Дмитриевка | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог по ул.Бельская д.Красный Октябрь | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная д.Новотроевка | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 4. Ремонт автомобильной дороги по улицам д.Карлы | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги по улицам с.Мраково | 298,059 | 98,059 |  | 100 |  | 100 |  |
| 6. Содержание автодорог в с.Мраково, д.Дмитриевка, д.Карлы, д.Красный Октябрь, д.Новотроевка | 400 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.Выполнение кадастровых работ (межевание), изготовление технических планов, и кадастровых паспортов на автодороги общего пользования местного | 80 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Всего | 1278,059 | 198,059 | 220 | 320 | 220 | 320 |  |